| RPV: Ostrava 1 | měsíc: červen 2009 | datum: 22.5.2009 |
| --- | --- | --- |
| VR | ROV | úsek TK , žst.SK | datum | čas | účel | poznámka |
| doplněno: |
| 301 | 2302 I | Jablunkov-Návsí, NS | 21.6. | 7:40 – 12:40 | Výměna tlumivek | LNT |
| 301 | 23012 C+F | Louky nad Olší SK 2 + TV sudá a lichá KS | 13.6., 25.6. | 7:00 - 18:00 | rekonstrukce mostu Gagarin | LNT |
| 301 | 23012 D1 | Louky nad Olší sudá jen TV | 22.6. | 7:00 - 18:00 | rekonstrukce mostu Gagarin | místo 23012 C,F |
| 301 | 22F502 | Albrechtice sudá jen TV, SK oper. | 11.6.,12.6. | 7:00-15:00 | Oprava ZV | souběh s 2TK ČT - Albrechtice |
| 305 | 23020 N | Bohumín-Vrbice NTV SK 602 | 18.6. | 150 min | Definitivní regulace TV | 120 min.obsazovat zhlaví výh.644,643 od Se 624 po náv.L602. souběh 23020 N,O,F2 – nové zpravování |
| 308 | 12A001 | Horní Lideč-Lúky pod Mak. TK 1 bez vyp. TV + VRPS záhlaví a zhlaví TK od 1L po nám. výh. č. 7 | 23.6. | 7:00-19:00 | Oprava výh,. č. 6 v Horní Lidči |  |
| 308 | 12A001 | Horní Lideč-Lúky pod Mak. TK 1 bez vyp. TV + VRPS záhlaví a zhlaví TK od 1L po nám. výh. č. 9 | 24.6.,25.6. | 7:00-19:00 | Oprava výh,. č. 7,9 v Horní Lidči |  |
| 308 | VRPS v přípravě | lúcké zhlaví SK č. 3,5,7 ŽST Horní Lideč | 26.6. | 7:00-19:00 | Oprava výh,. č. 12 v Horní Lidči |  |
| dílčí změny: |
| 301 | ROV | Bohumín – Chalupki TK + TV B.Vrbice – Chalupki TK jen TV | 6.-9.6. | 11:00-15:00 | Přeložka vedení VVN 110 kV | rozšířeno o kolejovou výluku TK Bohumín - Chalupki |
| 308 | 12 F 040 | Lhotka nad Bečvou lichá+TV | 26.6.2009 | 8:00-13:00 | Údržba TV, oprava kotevního nádstavce | + napětí TV |
| zrušeno: |
| 301 | ROV | O.Bartovice | 3.6. | 7:00-17:00 | přeložka kabelů |  |
| 301 | 23012 D2 | Louky nad Olší sudá jen TV | 23.6. - 24.6. | 18:00 - 6:00 | rekonstrukce mostu Gagarin |  |
| 301 | 23012 D2 | Louky nad Olší sudá jen TV | 24.6. - 25.6. | 18:00 - 6:00 | rekonstrukce mostu Gagarin |  |
| 301 | 23012 D2 | Louky nad Olší sudá jen TV | 30.6. - 1.7. | 18:00 - 6:00 | rekonstrikce mostu Gagarin |  |
| 301 | 23012 G | Louky nad Olší celá | 23.6. - 24.6. | 23:20 - 3:00 | rekonstrukce mostu Gagarin |  |
| 301 | 23012 G | Louky nad Olší celá | 24.6. - 25.6. | 23:20 - 3:00 | rekonstrukce mostu Gagarin |  |
| 301 | 23012 G | Louky nad Olší celá | 30.6. - 1.7. | 23:20 - 3:00 | rekonstrukce mostu Gagarin |  |
| 301 | 23012 C+F | Louky nad Olší SK 2 + TV sudá a lichá KS | 22.6. | 7:00 - 18:00 | rekonstrukce mostu Gagarin | LNT |