| RPV: Ostrava 1 | měsíc: květen 2009 | datum: 23.3.2009 |
| --- | --- | --- |
| VR | ROV | úsek TK , žst.SK | datum | čas | účel | poznámka |
| doplněno: |
| 301 | 22A031 | Louky n/O – Karviná TK0/2 | 18.5. – 31.5. | oper. 90 min | sanace poddolovaného území – sypání |  |
| 301 | 22F516 | O.Bartovice SK18-24 jen TV | 27.4.-1.5. | 5N | oprava výhybek kolejiště Arcelormittal | výluka Arcelormittal |
| 305 | 23020 A | Ostrava hl. n. SK 101b | 2.,14.,15.,21.5. | 7:30-17:30 | Rekonstrukce TK 1 |  |
| 305 | 23020 J | B.Vrbice SK 616a+TV | 27.,28.,29.5. | 7:30-17:30 | likvidace původní TK2, úpravy TV |  |
| 305 | 23020 E | B.Vrbice SK601 | 5.,11.,17.,18.,21.5. | 7:30-17:30 | rekonstrukce TK1 |  |
| 305 | 23020 K | B.Vrbice SK604a,604-608+TV | 28.,29.5. | 7:30-17:30 | likvidace původní TK2, úpravy TV |  |
| 305 | ROV | Polom SZZ | 11.5.-12.5. | nepř. | aktivace DOZ |  |
| 305 | ROV | Suchdol n/O SZZ | 13.5.-15.5. | nepř. | aktivace DOZ |  |
| 305 | ROV | Studénka SZZ | 18.5.-20.5. | nepř. | aktivace DOZ |  |
| 305 | ROV | Jistebník SZZ | 21.5.-22.5. | nepř. | aktivace DOZ |  |
| 305 | ROV | Polanka n/O SZZ | 25.5.-29.5. | nepř. | aktivace DOZ |  |
| 308 | 12F001 | Horní Lideč lichá a vyp. TV | 5.5.09 | 7:30-12:30 | Oprava a údržba TV |  |
| 308 | 12F012 | Valašská Polanka lichá a vyp. TV | 6.5.09 | 7:30-12-30 | Oprava a údržba TV |  |
| dílčí změny: |
| 302 | ROV | Fr.-Místek –Lískovec u F.M. TK + přípoj výh.2-10 F.Místek | 25.5. | 7,35-14,30 | Odstranění def.vad, oprava blátivého místa | ND - místo SROV 21A003 – 25.5. |
| zrušeno: |
| 305 | ROV | B.Vrbice SK601 jen TV | 18.5. | 7,00-17,00 | rekonstrukce TK1 |  |
| 305 | ROV | Ostrava hl. n. SZZ | 28.5. | 6:00 – 20:00 | Oprava kabelu |  |
| 304 | ROV | Osíčko-Bystřice pod Host. | 2.-6.5.09 | 7:55-18:00 | Rekonstrukce přejezdu v km 36,197 a 36,336 | ND - Nepovolena uzávěra komunikace. Náhradní termín 1.-5.června |